1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Trạng thái “Sắp diễn ra” có cần tự động chuyển sang trạng thái khác khi đến giờ bắt đầu không? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Nếu nhiều khách đặt gần như đồng thời khi chỉ còn ít hàng, hệ thống xử lý giữ tồn và xác định đơn thành công như thế nào? |

Thông tin mở khóa được dùng khi ước lượng: LS01 chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”; việc tự chuyển trạng thái thuộc Story khác. Với LS03, nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối thì chỉ đơn giữ được số lượng mới thành công, đơn còn lại nhận thông báo hết hàng.

2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể xuất phát từ lo ngại xử lý trạng thái theo thời gian; sau khi làm rõ chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, phạm vi nhỏ hơn LS02 (3 SP), nên chốt 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP nhấn mạnh phạm vi có thể kiểm soát, còn phiếu 8 SP tính đến rủi ro tranh chấp tồn kho và giảm/hoàn tồn; sau khi làm rõ xử lý đặt đồng thời, luồng vẫn phức tạp hơn đáng kể LS02 (3 SP), nên chốt 8 SP. |

3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất “1 Story Point = 4 giờ” là sai vì Story Point đo tương đối mức độ nỗ lực, độ phức tạp và rủi ro của một Story, không phải đơn vị thời gian cố định. Nhóm dùng Velocity — số Story Point hoàn thành trung bình qua các Sprint trước — để dự báo lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo, chứ không quy đổi SP thành giờ.